تقرير الدفعات المستبقاة

الربع الثاني 2026

- الملخص التنفيذي

- بلغ إجمالي الدفعات المستبقاة لدى إدارة الخدمات المالية (57) دفعة عبر 6 جهات بقيمة 9.35 مليون درهم.

- أُغلق 47.5% من القيمة (25 دفعة)، وتستمر 40.6% ضمن المهلة التعاقدية (90 يوماً)،

- تجاوزت 11 دفعة بقيمة 1.12 مليون درهم (12%) الموعد التعاقدي دون إفراج.

- تتركز 52% من إجمالي القيمة لدى مكتب رئاسة مجلس الوزراء وحده، ما يجعله المحور الرئيسي.

- نقاط القوة والضعف

نقاط القوة

معدل إقفال جيد إجمالاً: 43% من الدفعات (25 دفعة بقيمة 4.44 مليون درهم) تم إغلاقها والإفراج عنها بالكامل، ما يعكس انضباطاً جيداً في متابعة استحقاقات الدفعات المستبقاة لدى الجهات.

التزام واضح بمدة الاستبقاء التعاقدية: جميع العقود تتبع مدة موحدة قدرها 90 يوماً من تاريخ الانتهاء، وهو ما يعكس التزاماً باللائحة مما يسهل الرقابة والمقارنة بين الجهات.

التقرير يسجل كل دفعة غير مغلقة والسبب الفعلي للتأخير (مثل انتظار استلام رسالة براءة الذمة أو عدم اكتمال الفواتير)، مما يوفر أساساً تحليلياً سليماً لاتخاذ القرار دون الحاجة لتحقيقات إضافية.

حقق كل من مكتب التبادل المعرفي والمركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء، نسب إغلاق مرتفعة (80% فأكثر) دون أي حالات "غير مغلق" معلّقة، وهو نموذج يمكن الاستفادة منه في الجهات الأخرى.

نقاط الضعف

تركز مرتفع للمخاطر في جهة واحدة: مكتب رئاسة مجلس الوزراء بحيث يستحوذ منفرداً على 51.9% من إجمالي القيمة المستبقاة (4.86 مليون درهم) و53% من عدد الدفعات (30 من 57)، مما يجعل أي تأخير أو خلل تشغيلي فيها ذا أثر مباشر على المؤشر العام للإدارة.

دفعات متجاوزة للمهلة التعاقدية بقيم مرتفعة: 11 دفعة بقيمة 1.12 مليون درهم لا تزال "غير مغلقة" بعد تجاوز موعد الإفراج، وعلى رأسها عقد لدى مكتب رئاسة مجلس الوزراء بقيمة 520,000 درهم متجاوز منذ أكتوبر 2025، ودفعة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقيمة 216,223 درهم.

سبب متكرر يشير إلى ضعف رقابي خارجي: عدد من حالات "غير مغلق" يعود إلى عدم استكمال الموردين تسليم الفواتير أو التأخر في إصدار رسائل براءة الذمة، وهو خطر تشغيلي خارج عن سيطرة الإدارة المباشرة لكن يستوجب آلية تصعيد أكثر فعالية.

- مجالات التحسين

- اعتماد مؤشر شهري لعمر التأخير لكل دفعة غير مغلقة بدل التصنيف الثنائي.

- ربط حالة الدفعة بتاريخ استلام الفواتير لتنبيه مبكر قبل تاريخ الانتهاء.

- توحيد مهلة استلام رسائل براءة الذمة عبر الجهات،

- متابعة مكثفة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء

- التوصيات

| الحالة | التوصية | الملاحظة |
| --- | --- | --- |
| عالية | - وزارة شؤون مجلس الوزراء - مكتب رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة لمجلس الوزراء | تسريع إقفال الدفعات غير المغلقة لأعلى الجهات |
| عالية | إلزام الموردين بتسليم الفواتير ضمن مهلة محددة قبل تاريخ الانتهاء. | تقليص تكرار حالات "غير مغلق" الناتجة عن تأخر الموردين |
| متوسطة | اعتماد مؤشر شهري لعمر التأخير مع تصعيد تلقائي بعد 30 يوماً. | ضعف متابعة مدراء المشاريع |
| منخفضة | مراجعة عقود المقاولات التي تستبقي المبلغ لمدة سنة وفق اللائحة. | ضمان الالتزام دون تحفظ غير ضروري |

- المؤشرات والاتجاهات حسب الجهة

| الجهة | العدد | القيمة (درهم) | نسبة | مستمر | غير مغلق | مغلق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMO | 30 | 4,856,373 | 51.9% | 15 | 6 | 9 |
| GEEO | 6 | 1,751,932 | 18.7% | 2 | - | 4 |
| GSOC | 9 | 1,422,068 | 15.2% | 1 | 2 | 6 |
| FCSC | 5 | 593,150 | 6.3% | 1 | - | 4 |
| MAIO | 3 | 534,993 | 5.7% | 1 | - | 2 |
| MOCA | 4 | 191,016 | 2.0% | 1 | 3 | - |
| الإجمالي | 57 | 9,349,532 | 100% | 21 | 11 | 25 |

- أعلى حالة تستحق متابعة فورية:

| رقم العقد | القيمة / درهم | أسباب التأخر | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| PMO-PO-25-0406 | 520,000 | مقاولات | غير مغلق |
| GSOC-PO-24-0124 | 216,223 | مقاولات | غير مغلق |

- الخلاصة

أداء الإدارة جيد عموماً (47.5% إغلاق)، لكن تراكم 11 دفعة متجاوزة بقيمة 1.1 مليون درهم، معظمها لدى مكتب رئاسة مجلس الوزراء، يستوجب أولوية لإقفال الحالات الأعلى قيمة خلال الفترة القادمة،